ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020
2020.11.17  දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මාදම්පෙ


· අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	-	04
· අනුමත මුදල			-	රු.3,000,000.00


	අනු අංකය
	ග්‍රාම නිලධාරී වසම
	ව්‍යාපෘතිය
	අනුමත මුදල (රු.)
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	වියදම
(රු.)
	වෙනත් සටහන්

	01
	556 බී මනක්කුලම
	මැනුම් කැලේ මාර්ගය ෆ්‍රීමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම
	1,000,000.00
	992,287.80
	990,000.00
	වැඩ අවසන්

	02
	547 බී කෝන්ගස්යාය
	මහගම කෝන්ගස්යාය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
	1,000,000.00
	988,809.17
	971,077.17
	වැඩ අවසන්

	03
	556 බී මනක්කුලම
	මනක්කුලම රජයේ විද්‍යාලයට වැසිකිළි / කැසිකිළි පහසුකම් ලබාදීම
	5,000,00.00
	-
	-
	

	04
	557 තඹගල්ල
	තඹගල්ල රජයේ විද්‍යාලය වැසිකිළි / කැසිකිළි පහසුකම් ලබාදීම
	500,000.00
	-
	-
	

	එකතුව
	3,000,000.00
	1,981,096.97
	1,961,077.17

	









