ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020

2020.11.17  දිනට ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මාදම්පෙ

- අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	-	04

- අනුමත මුදල			-	රු.3,000,000.00

| අනු අංකය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත මුදල (රු.) | ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.) | වියදම (රු.) | වෙනත් සටහන් |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 556 බී මනක්කුලම | මැනුම් කැලේ මාර්ගය ෆ්‍රීමික්ස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 1,000,000.00 | 992,287.80 | 990,000.00 | වැඩ අවසන් |
| 02 | 547 බී කෝන්ගස්යාය | මහගම කෝන්ගස්යාය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 1,000,000.00 | 988,809.17 | 971,077.17 | වැඩ අවසන් |
| 03 | 556 බී මනක්කුලම | මනක්කුලම රජයේ විද්‍යාලයට වැසිකිළි / කැසිකිළි පහසුකම් ලබාදීම | 5,000,00.00 | - | - |  |
| 04 | 557 තඹගල්ල | තඹගල්ල රජයේ විද්‍යාලය වැසිකිළි / කැසිකිළි පහසුකම් ලබාදීම | 500,000.00 | - | - |  |
| එකතුව |  |  | 3,000,000.00 | 1,981,096.97 | 1,961,077.17 |  |